Комплексная застройка жилых микрорайонов «Микрорайон – «Мэй» в г.о.Нальчик», «Микрорайон «Восточный» в г.о.Нальчик»

Министерством строительства и ЖКХ КБР реализуется «прорывной» проект «Комплексная застройка жилых микрорайонов «Мэй» и «Восточный» в г.о.Нальчик». Срок реализации 2022-2030 гг., общий объем внебюджетных инвестиций 55 666,2 млн.рублей. Планируется строительство жилья общей площадью 1,3 млн. кв. метров, в том числе: по микрорайону «Мэй» - более 300 тыс. кв. метров, по микрорайону «Восточный» около 1 млн. кв. метров.
С начала реализации проекта заключен 1 договор о комплексном освоении территории микрорайона «Мэй» и 9 договоров о комплексном развитии незастроенной территории микрорайона «Восточный», заключены договоры аренды земельных участков. На текущий момент введено в эксплуатацию 76 жилых многоквартирных домов общей площадью 443,8 тыс. кв. метров. В том числе по микрорайону Мэй 8 домов общей площадью 244,3 тыс. кв. метров, по микрорайону Восточный 68 домов общей площадью 199,5 тыс. кв. метров.
Показатель «Объем внебюджетных инвестиций» по итогам I квартала 2026 года составил 22958,7 млн. рублей нарастающим итогом или 105 % к плановому показателю (план 21764 млн. рублей). Общий объем инвестиций по микрорайону «Мэй» составил 12377,8 млн. рублей, по микрорайону Восточный 10580,9 млн. рублей. 
По итогам 2026 года плановый объем внебюджетных инвестиций нарастающим итогом составит 25,8 млрд. рублей, в том числе по микрорайону Мэй – 15,3 млрд. рублей; по микрорайону Восточный – 10,5 млрд. рублей. Прогнозный ввод жилья составит около 512,5 тыс. кв. метров: Мэй – 313 тыс. кв. метров, Восточный – 199,5 тыс. кв. метров.
Рисков невыполнения запланированных показателей не имеется.




















