ОТЧЕТ (уточненный)

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

| Координатор: | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| --- | --- |
| Отчетный период: | 2022 год |

- Общие сведения о государственной программе

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 марта 2020 г. № 39-ПП.

Координатором государственной программы является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнителями государственной программы являются:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики,

Органы местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов республики.

Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»;

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»;

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Цели и задачи государственной программы:

Цели государственной программы:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению республики;

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Задачи государственной программы:

создание условий для развития массового строительства стандартного жилья;

развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан республики;

привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере реализации государственной жилищной политики и организаций жилищно-коммунального комплекса;

создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике;

создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Отчет о ходе реализации государственной программы ежегодно формируется и направляется соответствии с требованиями постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 17 марта 2020 г. № 39-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики», Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными приказом Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2018 г. № 19.

Для подготовки отчета использовались данные официального статистического учета, аналитическая, отчетная и иная информация представленная в Минстрой КБР органами исполнительной власти и местного самоуправления, организациями и предприятиями Кабардино-Балкарской Республики.

Отчет о ходе реализации государственной программы представлен в прилагаемых таблицах. Оценка эффективности проведена в соответствии с методикой.

В соответствии с методикой оценки, эффективность реализации государственной программы за 2022 год является высокой и составляет 1,06

- Информация о достигнутых результатах реализации государственной программы

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» направлена на улучшение жилищных условий граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

По мероприятию «Развитие жилищного строительства»

В рамках реализации государственной программы в 2022 году планировалось ввести 512 тыс. кв. метров общей площади жилья. За 2022 год введено 522,6 тыс. кв. метров жилья или 101,6% к 2021 году, сдано в эксплуатацию 99 многоквартирных домов в г.о.Нальчик, г.о. Баксан, г.о.Прохладный, г. Майский, с.п. Нартан, г.п Чегем,  с.п.Шалушка,с.п. Эльбрус, с.п. Терскол и Прохладненском районе общей площадью 147,5 тыс. кв. метров.

Реализация мероприятия за 2022 г. – 102%

По мероприятию «Разработка градостроительной документации»

Основные мероприятия по реализации градостроительной политики:

подготовка проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти КБР в области градостроительства;

внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики (далее – ГИСОГД КБР) в электронной форме;

мониторинг хода подготовки муниципальными образованиями КБР генеральных планов и корректировки правил землепользования и застройки.

По обозначенным направлениям деятельности достигнуты следующие результаты.

Обеспечена разработка градостроительной документации и приняты постановления Правительства КБР от 24 января 2022 г. № 7-ПП 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса «Джылы-Су» и от 31 января 2022 г. № 10-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики». Распоряжением Правительства КБР от 30 декабря 2022 г. № 722-рп внесены изменения в Схему территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках мероприятий по возобновлению работы Тырныаузского горно-обогатительного комбината принято постановление Правительства КБР от 06 октября 2022 г. № 219-ПП «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Тырныауз» до рудника «Молибден» в г.п. Тырныауз Эльбрусского района КБР».

На постоянной основе осуществляется мониторинг правоприменительной практики реализации новых положений Градостроительного кодекса РФ в части разработки градостроительной документации, а также реализации полномочий Кабардино-Балкарской Республики в области нормативного правового регулирования отношений 
по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории и иных градостроительных отношений.

На основании проведенного анализа и в целях приведения законодательства КБР в соответствие с положениями федерального законодательства, в том числе со значительными изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, а также с принятыми Правительством РФ нормативными актами в области градостроительной деятельности, подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения Правительства КБР «О проекте Закона Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».

Осуществляется мониторинг хода подготовки и утверждения муниципальными образованиями КБР генеральных планов, а также корректировки правил землепользования и застройки.

Доля городских округов и поселений КБР с утвержденными генпланами и правилами землепользования и застройки составляет 100 %.

Реализация мероприятия за 2022 год – 100%.

По мероприятию «Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства»

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы местного самоуправления.

Постановлением Правительства КБР от 25 апреля 2012 г. №101-ПП утвержден Порядок бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, для индивидуального жилищного строительства.

По данным местных администраций муниципальных районов и городских округов республики на 1 января 2023 г. подали заявление на получение земельного участка 3017 многодетных семей. За 2022 год предоставлено 186 земельных участков, что составляет 29% от запланированного количества земельных участков, из них 16 участков обеспечены линиями электропередач, газопроводом, водопроводом и 143 участка оснащены грунтовыми дорогами.

Реализация мероприятия за 2022 год – 29%.

Финансирование мероприятия в рамках программы в 2022 г. не предусмотрено. Основной проблемой реализации мероприятия является отсутствие финансовых средств на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, что затрудняет предоставление земельных участков.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 февраля 2023г. № 17-ПП «Об утверждении перечня и порядка предоставления документов и сведений отдельными категориями граждан
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства» признано утратившим силу постановление Правительства КБР от 25 апреля 2012 г. №101-ПП.

# По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья»

# С 2007 года осуществляется компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоявшим в списке нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья в размере 90% от ставки рефинансирования Центрального Банка России. Списки сформированы в период с 2005 по 2007 годы и не пополняются. На 2022 год были предусмотрены средства в объеме 0,9 млн рублей. На 1 января 2023 года оплата произведена 64 заемщикам на общую сумму 0,9 млн рублей. Задолженности по выплате компенсации не имеется.

# Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 100 %.

# По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского (семейного) капитала»

С 2013 года осуществляется выплата компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 50% ставки рефинансирования Центрального Банка России. В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год запланированы средства в объеме 16,15 млн рублей. На 1 января 2023г. оплата произведена 709 заемщикам на общую сумму 15,6 млн рублей. Задолженности по выплате компенсации не имеется.

# Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 96,6 %.

# По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»

На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов в федеральном бюджете на 2022 год предусмотрены средства в объеме 2,2 млн рублей, в рамках которых свидетельством о праве на получение субсидии обеспечен единственный состоявший на учете ветеран Великой Отечественной войны на сумму 1,7 млн рублей.

Реализация мероприятия за 2022 г. – 100 %, освоение финансовых средств – 100 %.

# По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

# На обеспечение жильем ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, вставших на учет 
до 1 января 2005 г., в федеральном бюджете на 2022 год  были предусмотрены средства в объеме 4,4 млн рублей. Из числа лиц данной категории, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, изъявили желание на получение субсидии 4 человека, которым в установленном порядке были выданы свидетельства о праве на получение субсидии на общую сумму 4,46 млн рублей.

# Реализация мероприятия на 1 января 2023 г. – 100 %, освоение финансовых средств – 100 %.

По мероприятию «Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

На обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 г., в рамках лимита 
на 2022 год в объеме 33,2 млн. рублей и остатка неиспользованных средств, выделенных республике в 2021 году в объеме 1,5 млн. рублей, свидетельствами о праве на получение субсидии был обеспечен 41 инвалид на общую сумму 34,7 млн. рублей, которые по состоянию на 1 января 2023 года реализованы в полном объеме. В декабре 2022 года республике дополнительно выделены средства федерального бюджета в объеме 26,4 млн. рублей, которые планируется использовать в 2023 году на те же цели.

Реализация мероприятия на 1 января 2023 г. – 100 %, освоение финансовых средств – 100 %.

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике»

На реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2022 году были предусмотрены бюджетные средства в объеме 49,8 млн рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 29,1 млн рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1,5 млн рублей, бюджетов муниципальных образований –  19,2 млн рублей. В рамках указанных средств 66 молодых семей обеспечены свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, которые реализованы в полном объеме.

Реализация мероприятия на 1 января 2023 г. – 100 %, освоение финансовых средств – 100 %.

# По мероприятию «Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики»

В целях синхронизации в Кабардино-Балкарской Республике федеральных проектов «Жилье» и «Региональная и местная дорожная сеть» в 2021 году из республиканского бюджета выделены финансовые средства в размере 50,8 млн. руб. на мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей микрорайона «Искож», из которых год было освоено 
33,9 млн руб. На 2022 год в бюджете КБР предусмотрены средства на завершение начатых работ, в сумме 16,9 млн. рублей. Общее освоение составляет 100%. Целевой показатель в рамках освоения указанных средств – это строительство и ввод в эксплуатацию в 2022 году 6,5 тыс. кв. м жилья. За 2022 год введено 11,4 тыс. кв. метров жилья, что составляет 
175% от плана.

В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства по итогам 2022 года по объектам:

«Водоотведение сточных вод индивидуальной жилой застройки «Эркин Езен» в с.Белая Речка, г.о.Нальчик, КБР» и «Водоснабжение индивидуальной жилой застройки «Эркин Езен» в с.Белая Речка, г.о.Нальчик, КБР» все работы завершены, объекты введены в эксплуатацию.

«Проект жилого района «Восточный» в г.о.Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоотведения», «Проект жилого района «Восточный» в г.о.Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоснабжения» плановый срок завершения строительства» – декабрь 2023 года, объем необходимых средств для завершения строительства составляет 
577 306,3 тыс. руб., в том числе 570 955,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 6 350,4 тыс. руб. из бюджета КБР. На 2023 год в федеральном бюджете средства на завершение строительства указанных объектов не предусмотрены. Данные объекты входят в проект планировки и межевания территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, планируемый объем ввода жилья в 2024 году составляет 170,0 тыс. кв. м.

Финансовое обеспечение в 2022 году составило 1017442,32 тыс. руб. (100%)

# Реализация мероприятия на 1 января 2023 года – 100%, освоение финансовых средств– 100%.

По мероприятию «Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа»

Распоряжением Правительства КБР от 12 декабря 2022г. №672-рп внесены изменения в распределение субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или приобретения жилых помещений в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2022 г. №286-рп.

В связи с уточнением целевых показателей и объемов финансирования, постановлением местной администрации г.о. Нальчик от 05.12.2022 г. №2373 внесены изменения в муниципальную целевую программу «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Крылова, 29,                              ул. Ингушской, 12, ул. Калининградской, 3, в 2022-2023 годах», утвержденной постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29.04.2022 г. № 824.

В 2022-2023 годах на реализацию мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 42 семей (172 человека), проживающих в 3-х многоквартирных домах коммунального типа, общей площадью 1063,7 кв. м., путем строительства многоквартирных домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или приобретения жилых помещений, потребуются средства в размере
 52 550,4 тыс. руб. в том числе:

| № п/п | Адрес МКД коммунального типа | Расселяемая площадь, м2 |  | Кол-во семей, ед. |  | Кол-во человек, ед. |  | Приобретаемая площадь, м2 |  | Стоимость переселения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Нальчик,ул. Крылова, д. 29 | 377,8 |  | 13 |  | 66 |  | 805,5 |  | 18 043,20 |  |
| 2. | г. Нальчик,ул. Ингушская, д.12 | 267,8 |  | 14 |  | 47 |  | 685,2 |  | 15 348,48 |  |
| 3. | г. Нальчик,ул. Калининградская, д. 3 | 418,3 |  | 15 |  | 59 |  | 855,3 |  | 19 158,72 |  |
| Всего: |  |  | 1 063,9 |  | 42 |  | 172 |  | 2 346,0 |  | 52 550,40 |  |

# Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 100%.

Завершение мероприятий по переселению предусмотрено в срок до 31.12.2023 г.

# По мероприятию «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

# Министерством труда и социальной защиты КБР осуществляются ежемесячные выплаты средств, направленных на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В 2022 году предусмотрены средства в сумме 1505,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 
1378,6 тыс. руб., республиканского бюджета КБР – 126,6 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

# С 1 июня 2022 г. выплата указанных средств осуществляется за счет республиканского бюджета. За 2022 г. оплата произведена 
2367 получателям на общую сумму 4017,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 1378,6 тыс. руб., республиканский бюджет КБР 
2639,1 тыс. рублей.

# Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 100%.

По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.»

В целях обеспечения реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 - 2023 годах».

В 2022 году расселено 446 человек из аварийного жилья                             общей площадью 7052,1 кв. метров. Предусмотрены средства в размере 102461,294 тыс. руб.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу 
18 февраля 2022 г. было освоено 101291,135 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

100044,370 тыс. руб. – средства Фонда;

1246,764 тыс.  руб. – средства бюджета КБР.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, в настоящее время все мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., завершены досрочно.

24 марта 2022 г. в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, представлен итоговый отчет, подписанный Главой Кабардино-Балкарской Республики.

Расселено 1020 граждан из 393 помещений 62 аварийных многоквартирных домов общей площадью 17064,14 м2, на общую сумму 
560,8 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования: 522,1 млн. руб. – средства Фонда; 6,0 млн. руб. – средства бюджета КБР; 32,7 млн. руб. – средства местных бюджетов.

# Реализация мероприятия на 1 января 2023 года – 100 %.

Вместе с тем, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, постановлением Правительства КБР от 6 июня 2022 г. № 132-ПП утверждена Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022-2025 годах».

В соответствии с Правилами и изменениями, внесенными в Программу, по этапу 2022-2023 годов в срок до 31.12.2023 г. необходимо расселить 702 человека, проживающих в 286 помещениях общей площадью 10262,6 кв.м. Объем финансирования этапа 2022-2023 годов составит 477 629,25 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 333 146,40 тыс. руб. – средства Фонда;

- 144 482,85 тыс. руб. – средства республиканского бюджета КБР.

Решением правления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» от 27 октября 2022 г. № 2/75 одобрена заявка Кабардино-Балкарской Республики на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. на этап
 2022-2023 годов.

С муниципальными образованиями, участниками этапа 2022-2023 годов, 15 ноября 2022 г. заключены соглашения, лимиты доведены.

# Реализация мероприятия на 1 января 2023 года – 100 %.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Постановлением Правительства КБР от 30 декабря 2022г. № 297-ПП внесены изменения в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах».

Указанным постановлением капитальный ремонт 34 МКД общей стоимостью 298 134 тыс. руб., запланированных в 2022г., перенесен                       на 2023 г. в соответствии с п.п. 5 ч. 4 ст. 168 ЖК РФ.

Руководствуясь подпунктом 2 части 4 статьи 168 ЖК РФ, подпунктом  2 части 4 статьи 12 закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 22.07.2013г. № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики», в связи с тем, что запланированные виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме были проведены ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторное оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта, не требуются, из плана на 2022 год исключены работы по ремонту кровли в  многоквартирном доме по адресу г. Майский ул. Комарова 11 стоимостью 
2 703 тыс. рублей.

Краткосрочной программой капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики 2020-2022 г.г. запланирован 
на 2022 г. ремонт в 50 МКД:

заключены договора на проведение ремонтных работ по 50 МКД на общую сумму 395 723 тыс. руб.;

по 41 МКД работы завершены;

По 9 МКД капитальный ремонт, которых не завершен в 2022 г., собственники помещений в 4 МКД приняли решение о завершении работ в мае 2023г.; по 2 МКД срок завершения по договору 27.02.2023 г.; по 1 МКД срок завершения по договору 23.03.2023 г.; 1 МКД находится на стадии приемки документов; по 1 МКД в связи с нарушением сроков проведения работ к подрядной организации буду применены штрафные санкции.

В части претензионно-исковой деятельности за 2022 год в целях принудительного взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт подано в суды 17776 исковых заявлений. Сумма погашенной задолженности в ходе претензионно-исковой работы за указанный период составляет 253990 тыс. руб.

За 2022 г. начисление взносов собственникам помещений на капитальный ремонт составляет 365340 тыс. руб. собрано                                       средств 321540 тыс. руб. (88,01%).

# Реализация мероприятия на 1 января 2023 года – 82 %.

# В связи с внесением изменений в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов 2022 г. будут актуализированы показатели Государственной программы при очередном внесении изменений.

По мероприятию «Поддержка муниципальных и реализация региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Водоканаланализ)»

В 2022 году на расходы по обеспечению деятельности Государственного Казенного Учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Водоканал-Анализ» выделены финансовые средства в размере 6458,84 млн. рублей, перечислено 6352,95 млн. рублей.

В республиканском бюджете КБР предусмотрены средства на сумму 
9300 тыс. рублей, на:

«Очистные сооружения г.п. Тырныауз» Эльбрусского района;

«Реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до
пос. Эльбрус» Эльбрусского района.

На предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства по объекту «Водоснабжение по ул. Терешковой-Родниковая 
в с.п. Кенделен» предусмотрено финансирование в размере 
1 246,75 тыс. рублей (РБ - 623,38 тыс. рублей, МБ – 623,37 тыс. рублей).

# По итогам 2022 года финансовые средства освоены в полном объеме, строительно-монтажные работы завершены.

По мероприятию «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 
28 сентября 2022 г. подписано дополнительное соглашение 
№ 069-09-2022-660/5 о переносе лимитов 2023-2024 гг. на 2022 г. 7 октября 2022 г. принято распоряжение Правительства КБР № 512-рп о внесении изменений в распределение субсидий. Общий объем средств составил 
136980,97 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета составили 128756,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета КБР – 653,29 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 7571,48 тыс. рублей.

По итогам 2022 года кассовое исполнение составляет 128 954,6 тыс. рублей, в том числе ФБ – 120 659,7 тыс. рублей. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации срок ввода в эксплуатацию по 13 объектам перенесен 
на 2023 год. По одному объекту «Подпитка водовода «Кара-Суу-Бабугент-Кашхатау» работы завершены, акты выполненных работ (КС-2, КС-3) и акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) подписаны.

Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 93,1%.

По мероприятию «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»

Кабардино-Балкарской Республикой в рамках реализации инфраструктурного бюджетного кредита реализуются мероприятия по строительству Баксанского группового водопровода.

По результатам одобренной Заявки на период 2022-2025 годов размер бюджетного кредита из федерального бюджета составляет 
2 742 528,00 тыс. руб.

По объекту разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы проектной документации.

В 2022 году до Кабардино-Балкарской Республики доведены средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 428 005,40 тыс. руб., в 2023 году планируется довести 642 008,10 тыс. руб. 
Средства ИБК 2022-2023 гг. в сумме 1 070 013,5 тыс. руб. планируется освоить до конца 2023 года.

26 января 2023 г. в Минстрой России направлена новая заявка в целях приведения выборки средств бюджетных кредитов в соответствие с Распределением, одобренным президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

В случае одобрения заявки на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР будет проведена работа по подписанию соответствующего дополнительного соглашения с Минстроем России.

По мероприятию «Организация реализации социально значимых проектов с использованием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, поступивших из федерального бюджета в 2022 году в виде дотации (гранта) в форме межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации социально значимых проектов»

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 июля 2022 г. № 67-УГ «О направлениях расходования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, поступивших из федерального бюджета в 2022 году в виде дотации (гранта) в форме межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 13 июля 2022 г. в данную государственную программу внесены изменения в части включения мероприятия «Завершение строительства канализационного коллектора в с. п. Дыгулыбгей г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики» на сумму 72788,17 тыс. руб. которые освоены в полном объеме.

Освоение на 1 января 2023 г. – 100%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем и коммунальными услугами населения

Кабардино-Балкарской Республики»

По мероприятию «Обеспечение функций аппарата Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

В 2022 году в республиканском бюджете на обеспечение работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики были запланированы 50,4 млн. рублей, израсходовано 49,12 млн. рублей.

# Освоение средств на 1 января 2023 г. – 97,5%, экономия сложилась в результате того, что были запланированы командировки (выезд не состоялся), экономии средств по услугам связи, техобслуживанию и пожарной безопасности, отсутствию необходимости уплаты налога на имущество (по детям-сиротам), а также в связи с тем, что счета по оплате  водоснабжения, электроэнергии и вывоз мусора за декабрь 2022 года выставлены в январе 2023года.

# По мероприятию «Создание, развитие и техническое сопровождение «Региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

В рамках цифровизации строительной отрасли осуществляется внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики.

Во исполнение требований пункта 8 статьи 7 и части 1 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279                    «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» разработано и принято постановление Правительства КБР от 4 мая 2022 г. № 102-ПП «О создании государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики» (ГИСОГД КБР).

В соответствии с требованиями законодательства по результатам торгов 29 августа 2022 г. заключен контракт на разработку и внедрение ГИСОГД КБР на сумму 13,4 млн. рублей. которым предусматривается внедрение указанной информационной системы до 1 декабря 2022 г. (тестовая эксплуатация).

Ввод ГИСОГД КБР в промышленную эксплуатацию планируется в 2023 году.

В целях закупки необходимого сертифицированного программного обеспечения заключено дополнительное соглашение к контракту на сумму 564 тыс. рублей.

# Освоение средств на 1 января 2023 г. – 99,1%, в связи с экономией средств при заключении контракта.

# Реализация мероприятия на 1 января 2023 г. – 100%.

- Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

По итогам реализации мероприятий за 2022 год проведена оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

В рамках программы предусмотрена реализация 14 целевых индикаторов:

- Годовой ввод объема жилья: план - 512 тыс. кв. м., 
факт – 522,6 тыс. кв. м., выполнение 102,1 %.

- Количество семей граждан, обеспеченных жильем: план – 112, 
факт – 112, выполнение 100%.

- Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2022 года: план – 5,6%, факт – 5,6%, выполнение 100%.

- Доля граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Российской Федерации, обеспеченных жильем, в общем числе граждан указанных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2022 года: состоящие на учете отсутствуют.

- Расселяемая площадь помещений аварийного жилищного фонда: план – 7052 кв. м., факт – 7052 тыс. кв. м. Плановые показатели откорректированы, Программа переселения завершена досрочно на 100%.

- Количество переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда: план – 446 ед., факт – 446 ед. Плановые показатели откорректированы, Программа переселения завершена досрочно на 100%.

- Расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017г. по 1 января 2022г. 
план и факт – 0. Показатель предусмотрен с 2023 года.

- Количество переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017г. по 1 января 2022г. план и факт – 0. Показатель предусмотрен с 2023 года.

- Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более: план и факт – 15%, выполнение 100%.

- Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений: план – 290757,6 кв. метров, факт – 127848,0 кв. метров, выполнение – 44%. В связи с внесением изменений в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов 2022 г. будут актуализированы показатели Государственной программы при очередном внесении изменений.

- Удельный расход воды населением республики: план – 40 куб.м./чел., факт – 40 куб. м./чел., выполнение 100%.

- Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах: план – 15,5 квт.ч./кв.м., факт – 15,5 квт.ч./кв.м,. выполнение 100%.

- Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах: 
план – 0,133 Гкал/кв.м., факт – 0,133Гкал/кв.м., выполнение 100%.

- Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – план и факт - 91,3%, выполнение 100%

- Доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – план и факт 93%, выполнение 100%.

- Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, план – 66 ед., факт – 53 ед., выполнение 80,3%. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ срок ввода в эксплуатацию по 13 объектам перенесен на 2023 год.

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы представлены в таблице.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основным фактором, влияющим на реализацию мероприятий государственной программы, является недостаточный уровень бюджетного финансирования.

- Использование бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем финансирования на 1 января 2023 года составил 19696313,78 тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1430408,53 тыс. рублей;

за счет средств бюджета КБР – 340767,77 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 28947,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 17896190,48 тыс. рублей.

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в разрезе программных мероприятий представлены в таблице.

- Информация о внесенных координатором изменениях в государственную программу

# Информация о внесенных изменениях в государственную программу представлена в таблице.