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I. [bookmark: _Toc1982247]Общие сведения о государственной программе
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 марта 2020 г. № 39-ПП. 
Координатором государственной программы является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Исполнителями государственной программы являются: 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики,
Органы местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов республики.
Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»;
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»;
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»
Цели и задачи государственной программы:
Цели государственной программы:
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению республики;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Задачи государственной программы:
создание условий для развития массового строительства стандартного жилья;
развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;
обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан республики;
привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере реализации государственной жилищной политики и организаций жилищно-коммунального комплекса;
создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике;
создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
Отчет о ходе реализации государственной программы ежегодно формируется и направляется соответствии с требованиями постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 17 марта 2020 г. № 39-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики», Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными приказом Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2018 г. № 19. 
Для подготовки отчета использовались данные официального статистического учета, аналитическая, отчетная и иная информация представленная в Минстрой КБР органами исполнительной власти и местного самоуправления, организациями и предприятиями Кабардино-Балкарской Республики. 
Отчет о ходе реализации государственной программы представлен в прилагаемых таблицах. Оценка эффективности проведена в соответствии с методикой.
В соответствии с методикой оценки, эффективность реализации государственной программы за 2022 год является высокой и составляет 1,06
II. Информация о достигнутых результатах реализации государственной программы
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» направлена на улучшение жилищных условий граждан в Кабардино-Балкарской Республике.
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»
По мероприятию «Развитие жилищного строительства»
В рамках реализации государственной программы в 2022 году планировалось ввести 512 тыс. кв. метров общей площади жилья. За 2022 год введено 522,6 тыс. кв. метров жилья или 101,6% к 2021 году, сдано в эксплуатацию 99 многоквартирных домов в г.о.Нальчик, г.о. Баксан, г.о.Прохладный, г. Майский, с.п. Нартан, г.п Чегем,  с.п.Шалушка,с.п. Эльбрус, с.п. Терскол и Прохладненском районе общей площадью 147,5 тыс. кв. метров.
Реализация мероприятия за 2022 г. – 102%
По мероприятию «Разработка градостроительной документации»
Основные мероприятия по реализации градостроительной политики:
подготовка проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти КБР в области градостроительства; 
внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики (далее – ГИСОГД КБР) в электронной форме;
мониторинг хода подготовки муниципальными образованиями КБР генеральных планов и корректировки правил землепользования и застройки.
По обозначенным направлениям деятельности достигнуты следующие результаты.
Обеспечена разработка градостроительной документации и приняты постановления Правительства КБР от 24 января 2022 г. № 7-ПП 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса «Джылы-Су» и от 31 января 2022 г. № 10-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики». Распоряжением Правительства КБР от 30 декабря 2022 г. № 722-рп внесены изменения в Схему территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках мероприятий по возобновлению работы Тырныаузского горно-обогатительного комбината принято постановление Правительства КБР от 06 октября 2022 г. № 219-ПП «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Тырныауз» до рудника «Молибден» в г.п. Тырныауз Эльбрусского района КБР».
На постоянной основе осуществляется мониторинг правоприменительной практики реализации новых положений Градостроительного кодекса РФ в части разработки градостроительной документации, а также реализации полномочий Кабардино-Балкарской Республики в области нормативного правового регулирования отношений 
по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории и иных градостроительных отношений. 
На основании проведенного анализа и в целях приведения законодательства КБР в соответствие с положениями федерального законодательства, в том числе со значительными изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, а также с принятыми Правительством РФ нормативными актами в области градостроительной деятельности, подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения Правительства КБР «О проекте Закона Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».
Осуществляется мониторинг хода подготовки и утверждения муниципальными образованиями КБР генеральных планов, а также корректировки правил землепользования и застройки.
Доля городских округов и поселений КБР с утвержденными генпланами и правилами землепользования и застройки составляет 100 %.
Реализация мероприятия за 2022 год – 100%.
[bookmark: _Hlk116391470]По мероприятию «Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства»
Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы местного самоуправления.
Постановлением Правительства КБР от 25 апреля 2012 г. №101-ПП утвержден Порядок бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, для индивидуального жилищного строительства.
По данным местных администраций муниципальных районов и городских округов республики на 1 января 2023 г. подали заявление на получение земельного участка 3017 многодетных семей. За 2022 год предоставлено 186 земельных участков, что составляет 29% от запланированного количества земельных участков, из них 16 участков обеспечены линиями электропередач, газопроводом, водопроводом и 143 участка оснащены грунтовыми дорогами.
Реализация мероприятия за 2022 год – 29%.
Финансирование мероприятия в рамках программы в 2022 г. не предусмотрено. Основной проблемой реализации мероприятия является отсутствие финансовых средств на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, что затрудняет предоставление земельных участков.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 февраля 2023г. № 17-ПП «Об утверждении перечня и порядка предоставления документов и сведений отдельными категориями граждан
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства» признано утратившим силу постановление Правительства КБР от 25 апреля 2012 г. №101-ПП.
[bookmark: _Hlk116396057]По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья»
С 2007 года осуществляется компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоявшим в списке нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья в размере 90% от ставки рефинансирования Центрального Банка России. Списки сформированы в период с 2005 по 2007 годы и не пополняются. На 2022 год были предусмотрены средства в объеме 0,9 млн рублей. На 1 января 2023 года оплата произведена 64 заемщикам на общую сумму 0,9 млн рублей. Задолженности по выплате компенсации не имеется.
Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 100 %.

По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского (семейного) капитала»
С 2013 года осуществляется выплата компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 50% ставки рефинансирования Центрального Банка России. В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год запланированы средства в объеме 16,15 млн рублей. На 1 января 2023г. оплата произведена 709 заемщикам на общую сумму 15,6 млн рублей. Задолженности по выплате компенсации не имеется.
Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 96,6 %.

По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»
На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов в федеральном бюджете на 2022 год предусмотрены средства в объеме 2,2 млн рублей, в рамках которых свидетельством о праве на получение субсидии обеспечен единственный состоявший на учете ветеран Великой Отечественной войны на сумму 1,7 млн рублей.
Реализация мероприятия за 2022 г. – 100 %, освоение финансовых средств – 100 %.

По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий
На обеспечение жильем ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, вставших на учет 
до 1 января 2005 г., в федеральном бюджете на 2022 год  были предусмотрены средства в объеме 4,4 млн рублей. Из числа лиц данной категории, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, изъявили желание на получение субсидии 4 человека, которым в установленном порядке были выданы свидетельства о праве на получение субсидии на общую сумму 4,46 млн рублей.
Реализация мероприятия на 1 января 2023 г. – 100 %, освоение финансовых средств – 100 %.
По мероприятию «Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
На обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 г., в рамках лимита 
на 2022 год в объеме 33,2 млн. рублей и остатка неиспользованных средств, выделенных республике в 2021 году в объеме 1,5 млн. рублей, свидетельствами о праве на получение субсидии был обеспечен 41 инвалид на общую сумму 34,7 млн. рублей, которые по состоянию на 1 января 2023 года реализованы в полном объеме. В декабре 2022 года республике дополнительно выделены средства федерального бюджета в объеме 26,4 млн. рублей, которые планируется использовать в 2023 году на те же цели.
Реализация мероприятия на 1 января 2023 г. – 100 %, освоение финансовых средств – 100 %.
По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике»
На реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2022 году были предусмотрены бюджетные средства в объеме 49,8 млн рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 29,1 млн рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1,5 млн рублей, бюджетов муниципальных образований –  19,2 млн рублей. В рамках указанных средств 66 молодых семей обеспечены свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, которые реализованы в полном объеме. 
Реализация мероприятия на 1 января 2023 г. – 100 %, освоение финансовых средств – 100 %.


По мероприятию «Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики»
В целях синхронизации в Кабардино-Балкарской Республике федеральных проектов «Жилье» и «Региональная и местная дорожная сеть» в 2021 году из республиканского бюджета выделены финансовые средства в размере 50,8 млн. руб. на мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей микрорайона «Искож», из которых год было освоено 
33,9 млн руб. На 2022 год в бюджете КБР предусмотрены средства на завершение начатых работ, в сумме 16,9 млн. рублей. Общее освоение составляет 100%. Целевой показатель в рамках освоения указанных средств – это строительство и ввод в эксплуатацию в 2022 году 6,5 тыс. кв. м жилья. За 2022 год введено 11,4 тыс. кв. метров жилья, что составляет 
175% от плана. 
В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства по итогам 2022 года по объектам:
«Водоотведение сточных вод индивидуальной жилой застройки «Эркин Езен» в с.Белая Речка, г.о.Нальчик, КБР» и «Водоснабжение индивидуальной жилой застройки «Эркин Езен» в с.Белая Речка, г.о.Нальчик, КБР» все работы завершены, объекты введены в эксплуатацию. 
«Проект жилого района «Восточный» в г.о.Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоотведения», «Проект жилого района «Восточный» в г.о.Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоснабжения» плановый срок завершения строительства» – декабрь 2023 года, объем необходимых средств для завершения строительства составляет 
577 306,3 тыс. руб., в том числе 570 955,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 6 350,4 тыс. руб. из бюджета КБР. На 2023 год в федеральном бюджете средства на завершение строительства указанных объектов не предусмотрены. Данные объекты входят в проект планировки и межевания территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, планируемый объем ввода жилья в 2024 году составляет 170,0 тыс. кв. м. 
Финансовое обеспечение в 2022 году составило 1017442,32 тыс. руб. (100%)
Реализация мероприятия на 1 января 2023 года – 100%, освоение финансовых средств– 100%.
По мероприятию «Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа»
Распоряжением Правительства КБР от 12 декабря 2022г. №672-рп внесены изменения в распределение субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или приобретения жилых помещений в 2022 году, утвержденное распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2022 г. №286-рп.
В связи с уточнением целевых показателей и объемов финансирования, постановлением местной администрации г.о. Нальчик от 05.12.2022 г. №2373 внесены изменения в муниципальную целевую программу «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа по ул. Крылова, 29,                              ул. Ингушской, 12, ул. Калининградской, 3, в 2022-2023 годах», утвержденной постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29.04.2022 г. № 824.
[bookmark: _Hlk105164977]В 2022-2023 годах на реализацию мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 42 семей (172 человека), проживающих в 3-х многоквартирных домах коммунального типа, общей площадью 1063,7 кв. м., путем строительства многоквартирных домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или приобретения жилых помещений, потребуются средства в размере
 52 550,4 тыс. руб. в том числе:
	№ п/п
	Адрес МКД 
коммунального типа
	Расселяемая площадь, м2
	Кол-во семей, ед.
	Кол-во человек, ед.
	Приобретаемая площадь, м2
	Стоимость переселения, тыс. руб.

	1.
	г. Нальчик,ул. Крылова, д. 29
	377,8
	13
	66
	805,5
	18 043,20

	2.
	г. Нальчик,ул. Ингушская, д.12
	267,8
	14
	47
	685,2
	15 348,48

	3.
	г. Нальчик,ул. Калининградская, д. 3
	418,3
	15
	59
	855,3
	19 158,72

	Всего:
	1 063,9
	42
	172
	2 346,0
	52 550,40


Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 100%.
Завершение мероприятий по переселению предусмотрено в срок до 31.12.2023 г.
По мероприятию «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Министерством труда и социальной защиты КБР осуществляются ежемесячные выплаты средств, направленных на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В 2022 году предусмотрены средства в сумме 1505,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 
1378,6 тыс. руб., республиканского бюджета КБР – 126,6 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. 
С 1 июня 2022 г. выплата указанных средств осуществляется за счет республиканского бюджета. За 2022 г. оплата произведена 
2367 получателям на общую сумму 4017,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 1378,6 тыс. руб., республиканский бюджет КБР 
2639,1 тыс. рублей.
Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 100%.
[bookmark: _Hlk116396201]По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.»
В целях обеспечения реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 - 2023 годах».
В 2022 году расселено 446 человек из аварийного жилья                             общей площадью 7052,1 кв. метров. Предусмотрены средства в размере 102461,294 тыс. руб.
В соответствии с изменениями, внесенными в Программу 
18 февраля 2022 г. было освоено 101291,135 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
100044,370 тыс. руб. – средства Фонда;
1246,764 тыс.  руб. – средства бюджета КБР.
В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, в настоящее время все мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., завершены досрочно.
24 марта 2022 г. в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, представлен итоговый отчет, подписанный Главой Кабардино-Балкарской Республики.
Расселено 1020 граждан из 393 помещений 62 аварийных многоквартирных домов общей площадью 17064,14 м2, на общую сумму 
560,8 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования: 522,1 млн. руб. – средства Фонда; 6,0 млн. руб. – средства бюджета КБР; 32,7 млн. руб. – средства местных бюджетов.
Реализация мероприятия на 1 января 2023 года – 100 %.
Вместе с тем, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, постановлением Правительства КБР от 6 июня 2022 г. № 132-ПП утверждена Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022-2025 годах».
В соответствии с Правилами и изменениями, внесенными в Программу, по этапу 2022-2023 годов в срок до 31.12.2023 г. необходимо расселить 702 человека, проживающих в 286 помещениях общей площадью 10262,6 кв.м. Объем финансирования этапа 2022-2023 годов составит 477 629,25 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- 333 146,40 тыс. руб. – средства Фонда;
- 144 482,85 тыс. руб. – средства республиканского бюджета КБР.
Решением правления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» от 27 октября 2022 г. № 2/75 одобрена заявка Кабардино-Балкарской Республики на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. на этап
 2022-2023 годов.
С муниципальными образованиями, участниками этапа 2022-2023 годов, 15 ноября 2022 г. заключены соглашения, лимиты доведены.
Реализация мероприятия на 1 января 2023 года – 100 %.
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»
[bookmark: _Hlk116396340]По мероприятию «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»
Постановлением Правительства КБР от 30 декабря 2022г. № 297-ПП внесены изменения в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах».
Указанным постановлением капитальный ремонт 34 МКД общей стоимостью 298 134 тыс. руб., запланированных в 2022г., перенесен                       на 2023 г. в соответствии с п.п. 5 ч. 4 ст. 168 ЖК РФ.
Руководствуясь подпунктом 2 части 4 статьи 168 ЖК РФ, подпунктом  2 части 4 статьи 12 закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 22.07.2013г. № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики», в связи с тем, что запланированные виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме были проведены ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторное оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта, не требуются, из плана на 2022 год исключены работы по ремонту кровли в  многоквартирном доме по адресу г. Майский ул. Комарова 11 стоимостью 
2 703 тыс. рублей.
Краткосрочной программой капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики 2020-2022 г.г. запланирован 
на 2022 г. ремонт в 50 МКД: 
заключены договора на проведение ремонтных работ по 50 МКД на общую сумму 395 723 тыс. руб.;
по 41 МКД работы завершены;
По 9 МКД капитальный ремонт, которых не завершен в 2022 г., собственники помещений в 4 МКД приняли решение о завершении работ в мае 2023г.; по 2 МКД срок завершения по договору 27.02.2023 г.; по 1 МКД срок завершения по договору 23.03.2023 г.; 1 МКД находится на стадии приемки документов; по 1 МКД в связи с нарушением сроков проведения работ к подрядной организации буду применены штрафные санкции.
В части претензионно-исковой деятельности за 2022 год в целях принудительного взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт подано в суды 17776 исковых заявлений. Сумма погашенной задолженности в ходе претензионно-исковой работы за указанный период составляет 253990 тыс. руб.
За 2022 г. начисление взносов собственникам помещений на капитальный ремонт составляет 365340 тыс. руб. собрано                                       средств 321540 тыс. руб. (88,01%).
Реализация мероприятия на 1 января 2023 года – 82 %.
В связи с внесением изменений в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов 2022 г. будут актуализированы показатели Государственной программы при очередном внесении изменений.
По мероприятию «Поддержка муниципальных и реализация региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Водоканаланализ)»
В 2022 году на расходы по обеспечению деятельности Государственного Казенного Учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Водоканал-Анализ» выделены финансовые средства в размере 6458,84 млн. рублей, перечислено 6352,95 млн. рублей.
В республиканском бюджете КБР предусмотрены средства на сумму 
9300 тыс. рублей, на:
«Очистные сооружения г.п. Тырныауз» Эльбрусского района;
«Реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до
пос. Эльбрус» Эльбрусского района.
На предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства по объекту «Водоснабжение по ул. Терешковой-Родниковая 
в с.п. Кенделен» предусмотрено финансирование в размере 
1 246,75 тыс. рублей (РБ - 623,38 тыс. рублей, МБ – 623,37 тыс. рублей).
По итогам 2022 года финансовые средства освоены в полном объеме, строительно-монтажные работы завершены.
По мероприятию «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»
В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 
28 сентября 2022 г. подписано дополнительное соглашение 
№ 069-09-2022-660/5 о переносе лимитов 2023-2024 гг. на 2022 г. 7 октября 2022 г. принято распоряжение Правительства КБР № 512-рп о внесении изменений в распределение субсидий. Общий объем средств составил 
136980,97 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета составили 128756,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета КБР – 653,29 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 7571,48 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk120023947]По итогам 2022 года кассовое исполнение составляет 128 954,6 тыс. рублей, в том числе ФБ – 120 659,7 тыс. рублей. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации срок ввода в эксплуатацию по 13 объектам перенесен 
на 2023 год. По одному объекту «Подпитка водовода «Кара-Суу-Бабугент-Кашхатау» работы завершены, акты выполненных работ (КС-2, КС-3) и акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) подписаны. 
Освоение финансовых средств на 1 января 2023 г. – 93,1%.
По мероприятию «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»
Кабардино-Балкарской Республикой в рамках реализации инфраструктурного бюджетного кредита реализуются мероприятия по строительству Баксанского группового водопровода.
По результатам одобренной Заявки на период 2022-2025 годов размер бюджетного кредита из федерального бюджета составляет 
2 742 528,00 тыс. руб. 
По объекту разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы проектной документации.
В 2022 году до Кабардино-Балкарской Республики доведены средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 428 005,40 тыс. руб., в 2023 году планируется довести 642 008,10 тыс. руб. 
Средства ИБК 2022-2023 гг. в сумме 1 070 013,5 тыс. руб. планируется освоить до конца 2023 года.
26 января 2023 г. в Минстрой России направлена новая заявка в целях приведения выборки средств бюджетных кредитов в соответствие с Распределением, одобренным президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
В случае одобрения заявки на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР будет проведена работа по подписанию соответствующего дополнительного соглашения с Минстроем России.
По мероприятию «Организация реализации социально значимых проектов с использованием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, поступивших из федерального бюджета в 2022 году в виде дотации (гранта) в форме межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации социально значимых проектов»
В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 июля 2022 г. № 67-УГ «О направлениях расходования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, поступивших из федерального бюджета в 2022 году в виде дотации (гранта) в форме межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 13 июля 2022 г. в данную государственную программу внесены изменения в части включения мероприятия «Завершение строительства канализационного коллектора в с. п. Дыгулыбгей г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики» на сумму 72788,17 тыс. руб. которые освоены в полном объеме.
Освоение на 1 января 2023 г. – 100%.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем и коммунальными услугами населения
 Кабардино-Балкарской Республики» 
По мероприятию «Обеспечение функций аппарата Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»
В 2022 году в республиканском бюджете на обеспечение работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики были запланированы 50,4 млн. рублей, израсходовано 49,12 млн. рублей.
Освоение средств на 1 января 2023 г. – 97,5%, экономия сложилась в результате того, что были запланированы командировки (выезд не состоялся), экономии средств по услугам связи, техобслуживанию и пожарной безопасности, отсутствию необходимости уплаты налога на имущество (по детям-сиротам), а также в связи с тем, что счета по оплате  водоснабжения, электроэнергии и вывоз мусора за декабрь 2022 года выставлены в январе 2023года.
По мероприятию «Создание, развитие и техническое сопровождение «Региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики»
В рамках цифровизации строительной отрасли осуществляется внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики.
Во исполнение требований пункта 8 статьи 7 и части 1 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279                    «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» разработано и принято постановление Правительства КБР от 4 мая 2022 г. № 102-ПП «О создании государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики» (ГИСОГД КБР).
В соответствии с требованиями законодательства по результатам торгов 29 августа 2022 г. заключен контракт на разработку и внедрение ГИСОГД КБР на сумму 13,4 млн. рублей. которым предусматривается внедрение указанной информационной системы до 1 декабря 2022 г. (тестовая эксплуатация). 
Ввод ГИСОГД КБР в промышленную эксплуатацию планируется в 2023 году.
В целях закупки необходимого сертифицированного программного обеспечения заключено дополнительное соглашение к контракту на сумму 564 тыс. рублей.
Освоение средств на 1 января 2023 г. – 99,1%, в связи с экономией средств при заключении контракта.
Реализация мероприятия на 1 января 2023 г. – 100%.

III. [bookmark: _Toc1982251]Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы
По итогам реализации мероприятий за 2022 год проведена оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы.
В рамках программы предусмотрена реализация 14 целевых индикаторов:
1. Годовой ввод объема жилья: план - 512 тыс. кв. м., 
факт – 522,6 тыс. кв. м., выполнение 102,1 %.
2. Количество семей граждан, обеспеченных жильем: план – 112, 
факт – 112, выполнение 100%. 
3. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2022 года: план – 5,6%, факт – 5,6%, выполнение 100%. 
4. Доля граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Российской Федерации, обеспеченных жильем, в общем числе граждан указанных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2022 года: состоящие на учете отсутствуют.
5. Расселяемая площадь помещений аварийного жилищного фонда: план – 7052 кв. м., факт – 7052 тыс. кв. м. Плановые показатели откорректированы, Программа переселения завершена досрочно на 100%.
6. Количество переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда: план – 446 ед., факт – 446 ед. Плановые показатели откорректированы, Программа переселения завершена досрочно на 100%.
7. Расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017г. по 1 января 2022г. 
план и факт – 0. Показатель предусмотрен с 2023 года.
8. Количество переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017г. по 1 января 2022г. план и факт – 0. Показатель предусмотрен с 2023 года.
9. Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более: план и факт – 15%, выполнение 100%.
10. Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений: план – 290757,6 кв. метров, факт – 127848,0 кв. метров, выполнение – 44%. В связи с внесением изменений в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов 2022 г. будут актуализированы показатели Государственной программы при очередном внесении изменений. 
11. Удельный расход воды населением республики: план – 40 куб.м./чел., факт – 40 куб. м./чел., выполнение 100%.
12. Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах: план – 15,5 квт.ч./кв.м., факт – 15,5 квт.ч./кв.м,. выполнение 100%.
13. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах: 
план – 0,133 Гкал/кв.м., факт – 0,133Гкал/кв.м., выполнение 100%.
14. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – план и факт - 91,3%, выполнение 100%
15. Доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – план и факт 93%, выполнение 100%.
16. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, план – 66 ед., факт – 53 ед., выполнение 80,3%. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ срок ввода в эксплуатацию по 13 объектам перенесен на 2023 год.

IV. Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы 
Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы представлены в таблице.

V. [bookmark: _Toc1982254]Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Основным фактором, влияющим на реализацию мероприятий государственной программы, является недостаточный уровень бюджетного финансирования.

VI. [bookmark: _Toc1982255]Использование бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий
Общий объем финансирования на 1 января 2023 года составил 19696313,78 тыс. рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1430408,53 тыс. рублей;
за счет средств бюджета КБР – 340767,77 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 28947,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 17896190,48 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в разрезе программных мероприятий представлены в таблице.

VII. [bookmark: _Toc1982256]Информация о внесенных координатором изменениях в государственную программу
Информация о внесенных изменениях в государственную программу представлена в таблице.
