В рамках подписанных соглашений целевым показателем реализации регионального проекта «Жилье» 2026 году определен ввод жилья общей площадью 579 тыс. кв. метров

За январь-февраль 2026 года организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию 103,7 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 68,4 % к показателю аналогичного периода прошлого года.

Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 5 многоквартирных домов
на 223 квартиры общей площадью 11,6 тыс. кв. метров, что в 8,7 раз больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Индивидуальными застройщиками построено 692 собственных дома площадью 92,1 тыс. кв. метров, или 61,3 % к показателю аналогичного периода прошлого года.