Региональный проект «Жилье»

[bookmark: _GoBack]В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в 2022 году начато строительство объектов «Проект жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоотведения», «Проект жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоснабжения» с плановым сроком завершения строительства – декабрь 2023 года, объем необходимых средств для завершения строительства составляет 577 306,3 тыс. руб., в том числе 570 955,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 6 350,4 тыс. руб. из бюджета КБР. На 2023 год в федеральном бюджете средства на завершение строительства указанных объектов не предусмотрены. 
В 2023 году в соответствии с заключенным Соглашением
 от 27 декабря 2022 г. № 069-09-2023-388 планируется реализация 2х вновь начинаемых объектов: 
По объекту «Водоснабжение 4 поселка «Белая речка» из родниковых источников, КБР», реализация которого начата в 2023 году, предусмотрено 106 167,70 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 104 939,86 тыс. руб., из бюджета КБР – 1 227,84 тыс. руб. По объекту заключен государственный контракт № 22 от 17.04.2023 г. с ООО «КОМПЛЕКССТРОЙИНВЕСТ» на сумму 104 136,08 тыс. руб. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы. Плановый срок завершения строительства – декабрь 2023 года. 
[bookmark: _Hlk102659322]«Строительство инженерных систем водоснабжения и водоотведения микрорайона индивидуальной жилой застройки за с. Хасанья» стоимость объекта в текущих ценах составляет 484 967,7 тыс. руб. В 2023 году предусмотрено 81 351,61 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 80 456,75 тыс. руб., из бюджета КБР – 894,86 тыс. руб. Вместе с тем для своевременного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию требуются дополнительные средства в размере 403 616,10 тыс. руб., в том числе 399 176,30 из федерального бюджета и 4 439,80 тыс. руб. из бюджета КБР.В связи с отсутствием необходимых лимитов не представляется возможным проведение конкурсных процедур. 
Финансовое обеспечение:
в 2023 году – 187 519,31 тыс. руб. (федеральный бюджет – 185 396,61 тыс. руб., бюджет КБР – 2 122,70 тыс. руб.);
в 2024 году – 95 166,53 тыс. руб. (федеральный бюджет – 94 119,70 тыс. руб., бюджет КБР – 1 046,83 тыс. руб.).

