Региональный проект «Жилье», 
национального проекта «Жилье и городская среда»
за 2024 год

[bookmark: _GoBack]В 2024 году целевым показателем реализации регионального проекта «Жилье» - ввод жилья общей площадью 579 тыс. кв. метров. В республике за 2024 год организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию 610,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 9,2 % выше показателя 2023 года, в том числе по программе «Стимул» - 170 тыс. кв. метров (100% к плану).
Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построен 141 многоквартирный дом 
на 3694 квартиры общей площадью 240,9 тыс. кв. метров, или 101,2 % к показателю 2023 года. Индивидуальными застройщиками построено 
2725 собственных домов площадью 369,9 тыс. кв. метров, что на 15,2 % выше показателя 2023 года. 
В 2024 году лимитов бюджетных ассигнований не предусмотрено.

