Региональный проект «Жилье», 
национального проекта «Инфраструктура для жизни»
за 1 квартал 2025 г.

В рамках подписанных соглашений целевым показателем реализации регионального проекта «Жилье» 2025 году определен ввод жилья общей площадью 579 тыс. кв. метров.
[bookmark: _GoBack]За январь-март 2025 года организациями всех форм собственности 
и населением введено в эксплуатацию 220,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, что в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.
Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 15 многоквартирных домов на 74 квартиры общей площадью 5,9 тыс. кв. метров, или 21,2 % к показателю аналогичного периода прошлого года.
Индивидуальными застройщиками построено 1625 собственных домов площадью 214,9 тыс. кв. метров, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики 
В соответствии с представленными публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» прогнозными лимитами и целевыми показателями федерального проекта «Жилье» на 2025-2030 годы, необходимо расселить 480 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 7,08 тыс. кв. метров. 
Плановые показатели на 2025 год предусматривают 
расселение 10 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 200,0 кв. м. 
Лимиты предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда не утверждены.

