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В 2023 году целевым показателем реализации регионального проекта «Жилье» является ввод жилья общей площадью 519 тыс. кв. метров. 
За январь-июнь 2023 года организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию 208,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 104,1% к соответствующему периоду прошлого года. 
Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 24 многоквартирных дома на 798 квартир общей площадью 47,6 тыс. кв. метров, что составляет 81% к показателю прошлого года.
Индивидуальными застройщиками построено 1098 собственных домов площадью 160,7 тыс. кв. метров, или 113,7% к показателю прошлого года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 77,2%.

