Региональный проект «Жилье», 
национального проекта «Инфраструктура для жизни»
за 2025 год

В рамках подписанных соглашений целевым показателем реализации регионального проекта «Жилье» 2025 году определен ввод жилья общей площадью 579 тыс. кв. метров.
[bookmark: _GoBack]За 2025 год организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию 642,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 5,2% выше показателя 2024 года и составляет 110,9% от плана. 
Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 73 многоквартирных дома на 3545 квартиры общей площадью 222,5 тыс. кв. метров. 
Индивидуальными застройщиками построен 3121 собственный дом площадью 420 тыс. кв. метров, что на 13,5% выше показателя 2024 года. 
Реализация проектов комплексного освоения территорий
25 декабря 2025 года с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подписано Соглашение №069-09-2026-496 о предоставлении в 2026 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на реализацию проектов комплексного освоения территорий в размере 364,6 млн. руб.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики 
В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» в Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2026 г. необходимо было расселить 2170 чел. из аварийного жилищного фонда общей площадью 33,86 тыс. кв. метров, в том числе в 2025 году - 486 человек из 8,17 тыс. кв. м.
Расселены 289 человек из 135 помещений общей площадью 5,17 тыс. кв. метров. Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025 году составил 71,3 млн. руб., освоено 43,5 млн рублей или 61%.


