Региональный проект «Жилье»,

национального проекта «Инфраструктура для жизни»

за 1 полугодие 2025 г.

В рамках подписанных соглашений целевым показателем реализации регионального проекта «Жилье» 2025 году определен ввод жилья общей площадью 579 тыс. кв. метров.

За январь-июнь 2025 года организациями всех форм собственности 
и населением введено в эксплуатацию 314,2 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 110,4 % к показателю аналогичного периода прошлого года.

Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 17 многоквартирных домов на 560 квартир общей площадью 31,3 тыс. кв. метров, или 61,2 % к показателю аналогичного периода прошлого года.

Индивидуальными застройщиками построено 1954 собственных дома площадью 282,9 тыс. кв. метров, или в 121,1 % к показателю аналогичного периода прошлого года. В общем объеме введенного жилья
на индивидуальных застройщиков приходится 90 %.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики

В рамках реализации федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», решением правления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) распределены и доведены лимиты предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда Кабардино-Балкарской Республике на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2025-2027 годах в объеме 73,4 млн. руб.,
 в том числе в 2025 году – 15,7 млн. руб.

В соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики, объем долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 33,4 млн.руб., в том числе в 2025 году – 7,2 млн. руб.

Общий объем финансового обеспечения на 2025-2027 годы составит 
106,8 млн. руб., прогнозная площадь расселяемого аварийного жилищного фонда составит 1 939,86 кв. метров

Ведется работа по внесению изменений в Программу переселения в соответствии с доведенными лимитами. После утверждения изменений в Программу, в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 г. № 1469, заявка Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении финансовой поддержки будет направлена в Фонд в срок до 10.10.2025 г.