Информация 
по вводу жилья в 2024 году 
в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» в рамках реализации регионального проекта «Жилье» целевым показателем 
в 2024 году является ввод жилья общей площадью 579 тыс. кв. метров, что составляет 103,5% к показателю 2023 года.

За январь-ноябрь 2024 года организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию 505,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 105,1 % к показателю аналогичного периода прошлого года (83,6 % к плановому показателю на 2024 год).

Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 
109 многоквартирных дома на 2238 квартир общей площадью 
138,5 тыс. кв. метров, или 73 % к показателю аналогичного периода прошлого года (57,7 % к плановому показателю на 2024 год).

Индивидуальными застройщиками построено 2701 собственных дома площадью 367,0 тыс. кв. метров, или 126 % к показателю аналогичного периода прошлого года (100,5 % к плановому показателю на 2024 год).

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в 2024 году запланирован объеме 170 тыс. кв. м., по состоянию на 1 декабря 2024 г. введено 
94,9 тыс. кв. м. (55,8% от плана). Имеется риск недостижения показателя.

В 2024 году лимитов бюджетных ассигнований 
не предусмотрено.