Региональный  проект «Жилье»

[bookmark: _Hlk121832937]За 2022 год организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию 522,6 тыс. кв. м общей площади жилья, или 101,6%  к 2021году.
Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 99 многоквартирных домов 
на 3044 квартиры общей площадью 177,5 тыс. кв. метров, или 147,5 % к показателю прошлого года.
[bookmark: _GoBack]Индивидуальными застройщиками построено 2203 собственных дома площадью 345,1 тыс. кв. метров, или 87,6 % к показателю прошлого года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 66%.

В целях синхронизации в Кабардино-Балкарской Республике федеральных проектов «Жилье» и «Региональная и местная дорожная сеть» в 2021-2022 годах из республиканского бюджета выделены финансовые средства в размере 50,8 млн. руб. на мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей микрорайона «Искож». Общее освоение составляет 100%. Целевой показатель в рамках освоения указанных средств – это строительство и ввод в эксплуатацию в 2022 году 6,5 тыс. кв. м жилья. Введено 11,4 тыс. кв. метров жилья, что составляет 175% от плана.

В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства по итогам 2022 года по объектам:
«Водоотведение сточных вод индивидуальной жилой застройки «Эркин Езен» в с.Белая Речка, г.о.Нальчик, КБР» и «Водоснабжение индивидуальной жилой застройки «Эркин Езен» в с.Белая Речка, г.о.Нальчик, КБР» все работы завершены, объекты введены в эксплуатацию. 
«Проект жилого района «Восточный» в г.о.Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоотведения», «Проект жилого района «Восточный» в г.о.Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоснабжения» плановый срок завершения строительства» – декабрь 2023 года. На 2023 год в федеральном бюджете средства на завершение строительства указанных объектов не предусмотрены. Данные объекты входят в проект планировки и межевания территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, планируемый объем ввода жилья в 2024 году составляет 170,0 тыс. кв. м. 

