Региональный проект «Жилье»

[bookmark: _GoBack]В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в 2022 году начато строительство объектов «Проект жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоотведения», «Проект жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, КБР. Расширение сетей и сооружений водоснабжения» с плановым сроком завершения строительства – декабрь 2023 года, объем необходимых средств для завершения строительства составляет 577 306,3 тыс. руб., в том числе 570 955,9 тыс. руб. из федерального бюджета и 6 350,4 тыс. руб. из бюджета КБР. На 2023 год в федеральном бюджете средства на завершение строительства указанных объектов не предусмотрены. 
В 2023 году в соответствии с заключенным Соглашением
 от 27 декабря 2022 г. № 069-09-2023-388 планируется реализация 2х вновь начинаемых объектов: 
«Водоснабжение 4 поселка «Белая речка» из родниковых источников, КБР» - 106,17 млн.руб. В настоящее время ведутся работы по определению подрядной организации. Плановый срок завершения строительства – декабрь 2023 года.
«Строительство инженерных систем водоснабжения и водоотведения микрорайона индивидуальной жилой застройки за с. Хасанья» предельная стоимость составила 484,97 млн. руб., в том числе 479,63 млн. руб. из федерального бюджета и 5,33 млн. руб. из республиканского бюджета КБР. В рамках Соглашения с Минстроем России по данному объекту предусмотрено всего 81,35 млн. руб. Для своевременного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки необходимы средства в размере 403,62 млн. руб.
[bookmark: _Hlk102659322]Финансовое обеспечение:
в 2023 году – 187 519,31 тыс. руб. (федеральный бюджет – 185 396,61 тыс. руб., бюджет КБР – 2 122,70 тыс. руб.);
в 2024 году – 95 166,53 тыс. руб. (федеральный бюджет – 94 119,70 тыс. руб., бюджет КБР – 1 046,83 тыс. руб.).

