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[bookmark: _Toc309897545][bookmark: _Toc325985291]Региональный проект «Жилье», 
национального проекта «Инфраструктура для жизни»
за 9 месяцев 2025 г.

В рамках подписанных соглашений целевым показателем реализации регионального проекта «Жилье» 2025 году определен ввод жилья общей площадью 579 тыс. кв. метров.
За январь-сентябрь 2025 года организациями всех форм собственности 
и населением введено в эксплуатацию 459,7 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 101,3 % к показателю аналогичного периода прошлого года.
Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 33 многоквартирных дома
на 1202 квартиры общей площадью 77,1 тыс. кв. метров, или 75,9 %
к показателю аналогичного периода прошлого года.
Индивидуальными застройщиками построено 2884 собственных дома площадью 382,6 тыс. кв. метров, или 108,8 % к показателю аналогичного периода прошлого года. В общем объеме введенного жилья
на индивидуальных застройщиков приходится 83,2 %.
[bookmark: _Hlk165976143][bookmark: _Toc325985292][bookmark: _Toc2678951][bookmark: _Toc309897547]Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики 
В соответствии с Республиканской адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022 – 2030 годах», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 2022 г. № 132-ПП, по 1 этапу (2022-2023 годы) предусмотрено расселение 715 человек, проживающих в 282 помещениях общей площадью 10 157,10 кв. метров. 
Строительство четырехэтажного многоквартирного дома в г.п. Майский завершено. Расселено 74 человека из 33 помещений общей площадью 1456,2 кв. м. Завершаются мероприятия по расселению 10 человек из 3 помещений общей площадью 158,6 кв.м.
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики продолжается. 
В связи с решением правления Фонда от 08.07.2025 г. (протокол П-32) о распределении и доведении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда Кабардино-Балкарской Республике на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2025-2027 годах в объеме 73,4 млн. руб., постановлением Правительства КБР от 08.09.2025 г. № 142-ПП в Программу внесены соответствующие изменения.
Общий объем финансового обеспечения на 2025-2027 годы составит 
106,8 млн. руб., прогнозная площадь расселяемого аварийного жилищного фонда составит 1 939,86 кв. метров.
[bookmark: _GoBack]Решением правления Фонда от 09.10.2025 г. (протокол № П-60) одобрена заявка Кабардино-Балкарской Республики на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 3 этап (2025 – 2026 годов) Программы в сумме 
15,8 млн. руб.
В рамках 3 этапа (2025-2026 годов) Программы будет расселен аварийный многоквартирный дом, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, пр-т. Ленина, д. 17, а также часть помещений аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: КБР, г. Баксан, пр-т. Ленина, д. 15. Общая площадь расселяемых помещений составит 420,06 кв. м, число жителей планируемых к переселению – 39 чел.
