Ввод жилья за январь-май 2023г.

В 2023 году целевым показателем реализации регионального проекта «Жилье» является ввод жилья общей площадью 519 тыс. кв. метров. 
За январь-май 2023 года организациями всех форм собственности и населением введено в эксплуатацию 168,1 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 111,5% к соответствующему периоду прошлого года. 
Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, построено 13 многоквартирных домов на 614 квартир общей площадью 39,0 тыс. кв. метров, что составляет 99,7% к показателю прошлого года.
Индивидуальными застройщиками построено 885 собственных домов площадью 129,1 тыс. кв. метров, или 115,6% к показателю прошлого года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 76,8%.
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